מפת דרכים לפרויקט: AI-Powered Hybrid DevSecOps SOC

[ ] שלב 0: חגורת בטיחות ותכנון (יומיים)

- [ ] 0.1 הגדרת תקציב (AWS Budgets): התראות ב-25$, 40$ ו-50$, וחסימה ב-150$.

- [ ] 0.2 פתיחת Repo ב-GitHub עם קבצי README.md ו-DECISIONS.md.

- [ ] 0.3 סנכרון ארכיטקטורה: העלאת הקבצים המקומיים ושרטוט ה"צנרת" הראשוני לגיטהאב.

[ ] שלב 1: תשתית ענן עם Terraform (שבועיים)

- [ ] 1.1 הקמת VPC ו-Security Groups (גישה מוגבלת ל-IP שלך בלבד).

- [ ] 1.2 הקמת שרת EC2 מסוג t3.large.

- [ ] 1.3 הטמעת שגרת FinOps: הרצת terraform apply בבוקר ו-destroy בערב.

[ ] שלב 2: Kubernetes ו-CI/CD (שבועיים) - תחילת ה-MVP

- [ ] 2.1 התקנת k3s על ה-EC2.

- [ ] 2.2 פריסת אפליקציית מטרה (OWASP Juice Shop).

- [ ] 2.3 אוטומציה ב-GitHub Actions (בנייה וסריקה לאבטחה עם Trivy).

- [ ] 2.4 פריסה רציפה עם ArgoCD בגישת GitOps.

[ ] שלב 3: ניטור ובקרה (שבוע)

- [ ] 3.1 התקנת Prometheus ואיסוף מדדים מהשרת והקלאסטר.

- [ ] 3.2 בניית דשבורדים ב-Grafana (החלק הויזואלי להדגמה).

[ ] שלב 4: זיהוי איומים - Detection Layer (שבוע)

- [ ] 4.1 התקנת Falco וכתיבת לפחות 2 חוקים מותאמים אישית.

- [ ] 4.2 התקנת Falcosidekick להעברת לוגים פנימית (האזנה על Localhost בלבד).

[ ] שלב 5: מוח ה-AI - תחנת העבודה המקומית (שבועיים)

- [ ] 5.1 התקנת Ollama ו-Gemma 4 E4B (התקנה מקומית / Native).

- [ ] 5.2 הגדרת SSH Tunnel מאובטח למשיכת לוגים מהענן (ארכיטקטורת Zero Trust).

- [ ] 5.3 פיתוח ה-AI Analyzer (סקריפט שמנתח ומציע המלצת חסימה עם אישור אנושי).

[ ] שלב 6: אריזה ושיווק (שבוע)

- [ ] 6.1 הקלטת סרטון הדגמה מקצועי (תקיפה -> זיהוי ב-Falco -> המלצת AI -> חסימה).

- [ ] 6.2 השלמת ה-README (תיעוד תהליך קבלת ההחלטות, FinOps, ושיקולי Data Sovereignty).